# UMOWA ZLECENIE

o wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego zkortu.pl

zawarta w dniu __ ______________ 2026 r. w ____________________ pomiędzy:

Panem/Panią ____________________________________, zamieszkałym(-ą) w ___________________________ przy ul. ____________________________, PESEL ____________________, zwanym(-ą) dalej „Zleceniodawcą”,

a

Panem Szymonem ____________________________, zamieszkałym w ___________________________ przy ul. ____________________________, PESEL ____________________, nieprowadzącym działalności gospodarczej, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

## § 1. Przedmiot umowy

- Zleceniobiorca zobowiązuje się starannie wykonać i uruchomić serwis internetowy zkortu.pl (dalej „Serwis”), którego warstwa wizualna (frontend: projekt, animacje, osiem podstron na danych przykładowych) jest na dzień zawarcia umowy gotowa.

- Zakres prac obejmuje:

- integrację danych sportowych przez zewnętrzne API (wyniki na żywo, rankingi ATP i WTA, kalendarz) wraz z warstwą pobierania, buforowaniem i obsługą błędów,

- konfigurację CMS w oparciu o Sanity z panelem redakcyjnym (schemat artykułów, integracja z Next.js, samodzielne dodawanie i edycja treści, migracja artykułów przykładowych),

- formularz kontaktowy z dostarczaniem wiadomości na e-mail oraz wdrożenie produkcyjne (Vercel, zmienne środowiskowe, domena, testy mobilne) zakończone odbiorem końcowym.

- Funkcjonalności spoza powyższego zakresu (m.in. konta użytkowników, powiadomienia push, monetyzacja, sekcja komentarzy, asystent pisania artykułów, kampanie reklamowe) mogą zostać zrealizowane na podstawie odrębnego porozumienia.

## § 2. Termin, wynagrodzenie i odbiór

- Rozpoczęcie prac: 30 czerwca 2026 r. Przewidywany czas realizacji to cztery tygodnie, w trzech fazach: Faza 1 (API, tydzień 1 i 2), Faza 2 (CMS, tydzień 2 i 3), Faza 3 (formularz i wdrożenie, tydzień 4). Terminy mają charakter szacunkowy; punktem ryzyka jest wybór dostawcy API, weryfikowany na początku prac.

- Łączne wynagrodzenie wynosi 10 000 zł brutto, płatne fazami:

| Zakres | Wynagrodzenie |
| --- | --- |
| Faza 1. Integracja danych sportowych (API) | 4 500 zł |
| Faza 2. CMS i panel redakcyjny | 3 500 zł |
| Faza 3. Formularz kontaktowy i wdrożenie | 2 000 zł |
| Razem | 10 000 zł |

- Po zakończeniu fazy Zleceniobiorca zgłasza ją e-mailem do odbioru. Zleceniodawca w ciągu 5 dni roboczych odbiera fazę albo zgłasza konkretne uwagi co do zgodności z § 1; brak uwag w tym terminie oznacza odbiór. Odbiór Fazy 3 jest odbiorem końcowym.

- Wynagrodzenie za daną fazę jest płatne w ciągu 7 dni od jej odbioru, przelewem na rachunek nr ________________________________________. Zleceniodawca jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności nie jest płatnikiem podatku ani składek; Zleceniobiorca rozlicza podatek samodzielnie. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów usług zewnętrznych, o których mowa w § 4 ust. 2.

## § 3. Prawa autorskie

- Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za daną fazę Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w tej fazie (w szczególności kodu i konfiguracji), bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji obejmujących utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do sieci i pamięci komputerów, publiczne udostępnianie oraz wykorzystanie w działalności Zleceniodawcy, w tym komercyjnej. Zleceniobiorca zezwala na wykonywanie praw zależnych i korzystanie z utworów bez oznaczania autorstwa.

- Przeniesienie nie obejmuje bibliotek i oprogramowania osób trzecich oraz open source (m.in. Next.js, Sanity), które pozostają objęte własnymi licencjami.

## § 4. Obowiązki Zleceniodawcy

- Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy dostęp do domeny zkortu.pl oraz terminowo dostarcza materiały, treści i informacje zwrotne niezbędne do realizacji prac.

- Zleceniodawca zakłada i opłaca konta oraz subskrypcje usług infrastrukturalnych (hosting Vercel, dostawca API danych sportowych, CMS Sanity). Szacunkowy stały koszt to od około 120 zł do około 900 zł miesięcznie i ponosi go wyłącznie Zleceniodawca.

## § 5. Odpowiedzialność

- Umowa jest umową zlecenia (art. 734 i nast. Kodeksu cywilnego); Zleceniobiorca działa z należytą starannością. Wady wynikające z nienależytego wykonania, ujawnione w ciągu 30 dni od odbioru końcowego, Zleceniobiorca usuwa nieodpłatnie. Nie dotyczy to błędów wynikających z działania usług zewnętrznych, zmian wprowadzonych przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie ani z braku opłacenia infrastruktury.

- Zleceniobiorca wykonuje zlecenie osobiście. Strony zachowują w poufności dane dostępowe i klucze API oraz przetwarzają dane osobowe drugiej Strony wyłącznie w celu wykonania umowy, zgodnie z RODO.

## § 6. Postanowienia końcowe

- W razie wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Zleceniodawca płaci za fazy odebrane oraz za prace faktycznie wykonane do dnia rozwiązania, proporcjonalnie do ich zaawansowania. Przeniesione prawa autorskie pozostają w mocy.

- Zmiany umowy wymagają formy dokumentowej lub pisemnej, z wyjątkiem odbiorów. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, a spory rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

........................................ 	................................................

Zleceniodawca 	Zleceniobiorca